**Szkolenie pn. „PRINCE2® Foundation”**

**realizowane dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach**

**Abstrakt**

PRINCE2® Foundation jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

**Szczegółowe cele szkolenia:**

* Cel 1: Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2® tak, aby mogli oni
z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
* Cel 2: Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.
* Cel 3: Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.

**Efekty kształcenia i korzyści dla uczestnika:**

* Korzyść 1: Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
* Korzyść 2: Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
* Korzyść 3: Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
* Korzyść 4: Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
* Korzyść 5: Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
* Korzyść 6: Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
* Korzyść 7: Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
* Korzyść 8: Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
* Korzyść 9: Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
* Korzyść 10: Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.
* Korzyść 11: Uzyskanie 21 PDU.

**Forma realizacji**

Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej, metodą **wykładową i warsztatową**.

|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ WYKŁADOWA** | **CZĘŚĆ WARSZTATOWA** |
| Prowadzona jest w oparciu o przygotowaną przez prowadzącego prezentację multimedialną i wzbogacana jest poprzez zastosowanie dyskusji moderowanej, wymianę doświadczeń uczestników oraz analizy przypadków. | * ćwiczenia w małych grupach,
* ćwiczenia indywidualne,
* analizy przypadków,
* dyskusję moderowaną,
* wymianę doświadczeń uczestników
 |

Dobór formy i zakresu szkoleń poparte doświadczeniem zawodowym i trenerskim prowadzącego zapewniają uczestnikom **kompleksowe omówienie tematyki**  oraz **zdobycie praktycznych umiejętności**.

**Program szkolenia:**

1. **Przegląd metodyki PRINCE2®**
	* Sprawy organizacyjne kursu i egzaminu
	* Wprowadzenie do metodyki PRINCE
	* Przegląd metodyki PRINCE2
	* Pryncypia metodyki PRINCE2
	* **Pytania podsumowujące**
	* **Ćwiczenie – Puzzle**
2. **Temat Organizacja**
* Przeznaczenie tematu organizacja
* Role i obowiązki
* Struktura zespołu zarządzania projektem
* Kontekst klient – dostawca
* **Pytania podsumowujące**
1. **Proces Przygotowanie Projektu**
* Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
* Działania w procesie przygotowanie projektu
* Produkty zarządcze powstająca w procesie
* **Pytania podsumowujące**
* „Pierwsza” decyzja strategiczna
1. **Temat Uzasadnienie Biznesowe**
* Przeznaczenie tematu uzasadnienie biznesowe
* Wynik, rezultat i korzyść
* Rozwój uzasadnienia biznesowego
* Uzasadnienie biznesowe i podejście do zarządzania korzyściami
* **Pytania podsumowujące**
* **Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść**
1. **Proces Inicjowanie Projektu**
* Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
* Działania w procesie inicjowanie projektu
* Produkty zarządcze powstająca w procesie
* **Pytania podsumowujące**
* „Druga” decyzja strategiczna
1. **Temat Plany**
* Przeznaczenie tematu plany
* Poziomy planów w PRINCE2
* Etapy zarządcze w projekcie
* Podejście do planowania
* Technika planowania produktowego
* **Pytania podsumowujące**
* **Ćwiczenie – Produkty**
1. **Temat Jakość**
* Przeznaczenie tematu jakość
* Planowanie jakości
* Kontrola jakości a nadzór jakości
* **Pytania podsumowujące**
* **Ćwiczenie – Jakość**
1. **Temat Ryzyko**
* Przeznaczenie tematu ryzyko
* Procedura zarządzani ryzykiem
* Wymagane zapisy – rejestr ryzyk
* **Pytania podsumowujące**
* **Ćwiczenie – Ryzyko (praca domowa)**
1. **Proces Zarządzanie Końcem Etapu**
* Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
* Działania w procesie zarządzanie końcem etapu
* Produkty zarządcze powstająca w procesie
* **Pytania podsumowujące**
* **„Trzecia” decyzja strategiczna**
1. **Temat Postępy**
* Przeznaczenie tematu postępy
* Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje
* Mechanizmy sterowania zależne od czasu i zdarzeń
* **Pytania podsumowujące**
* **Ćwiczenie – Raporty**
1. **Proces Sterowanie Etapem**
* Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
* Działania w procesie sterowanie etapem
* Produkty zarządcze powstająca w procesie
* **Pytania podsumowujące**
* „Czwarta” decyzja strategiczna
1. **Temat Zmiana**
* Przeznaczenie tematu zmiana
* Zagadnienia projektowe
* Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami
* Zarządzanie konfiguracją
* Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami
* Działania zarządzania konfiguracją
* **Pytania podsumowujące**
* **Ćwiczenie – Zagadnienia**
1. **Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów**
* Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
* Działania w procesie zarządzanie dostarczaniem produktów
* Produkty zarządcze powstająca w procesie
* **Pytania podsumowujące**
1. **Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem**
* Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
* Działania w procesie zamykanie projektu
* Produkty zarządcze powstająca w procesie
* **Pytania podsumowujące**
* „Piąta” decyzja strategiczna

**Informacje o wykonawcy i trenerach realizujących szkolenie**

Wykonawca – firma Inprogress Sp. z o.o.

Od 2007 roku Inprogress zajmuje sie organizacją profesjonalnych szkoleń i konsultacji z zakresu zarządzania projektami, portfelem, zmianą i ryzykiem w organizacjach. Wspiera Klientóww realizacji całościowych programów rozwojowych wspierających zwinne transformacje i wdrażanie zmian w zakresie zarządzania organizacją. Główną specjalizacją firmy są szkolenia akredytowane, do których należą m.in.: PRINCE2®, AgilePM®, ITIL®, PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course, PeopleCert Scrum Master i wiele innych. Inprogress Posiada status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO) co uprawnia nas do przeprowadzania akredytowanych szkoleń przygotowujących do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych. Współpracujemy

z APM Group, PeopleCert, PMI, Management 3.0, SJSI oraz ScrumStudy.

W portfolio Inprogress znajduje się również autorska metodyka Design Thinking akredytowana przez APMG. DTMethod® w ustrukturyzowany sposób prowadzi przez cały proces Design Thinking i pozwala wypracować w krótkim czasie najlepsze rozwiązania z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi wspomagających kreatywność.

Od kilku lat firma Inprogress znajduje się na czołowych miejscach w rankingu „Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych” stworzonym przez Computerworld.

Trener – Artur Mochocki – akredytowany trener PRINCE2®, AgilePM®, Change Management, AgileBA®, ScrumStudy®, Agile Change Agent

Ponad dwudziestoletnia praktyka w m.in. realizacji projektów biznesowych związanych z poprawą efektywności przedsiębiorstw w obszarach wsparcia biznesu, sprzedaży i obsługi klienta, zarówno w polskich jak i międzynarodowych organizacjach z branży IT, outsourcingu, spożywczej oraz w bankowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw. Cisco, Heineken, HCL, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gdyby skupić się ledwie na kilku firmach i instytucjach, z jakimi współpracował. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnią praktykę na stanowiskach w działach informatycznych, działach rozwoju oraz jako kontraktowego konsultanta i kierownika projektów. Nadzorował i tworzył projekty biznesowe i informatyczne; przede wszystkim w obszarze budowania, dostosowywania i wdrażania systemów klasy ERP, CRM, czy autorskich systemów serwisowych, wspierających pracę serwisu technicznego, jak również przy tworzeniu narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji. W swojej karierze pełnił również role kierownika projektów i zespołów, a także architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Był współodpowiedzialny za opiekę nad infrastrukturą IT w międzynarodowej korporacji. Koordynował prace projektowe firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów.

**Harmonogram szkolenia**

**Szkolenie/Warsztaty**

 **„PRINCE2® Foundation”**

**realizowane dla Uniwersytet Śląski w Katowicach w terminie: 18-22.09.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Czas | Moduł, zagadnienia |
| I DZIEŃ |
| 18:00 – 18:30 | Powitanie i przedstawienie się uczestników, pre test |
| 18:30 – 19:15 | Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2. Wykład i ćwiczenia. |
| 19:15 – 20:00 | Moduł 2 – Temat Organizacja. Wykład i ćwiczenia. |
| 20:00 – 20:15 | **Przerwa** |
| 20:15 – 21:00 | Moduł 3 – Proces Przygotowanie Projektu. Wykład i ćwiczenia. |
| II DZIEŃ |
| 18:00 – 18:15 | Podsumowanie 1 dnia |
| 18:15 – 19:15 | Moduł 4 – Temat Uzasadnienie Biznesowe. Wykład i ćwiczenia. |
| 19:15 – 19:30 | **Przerwa** |
| 19:30 – 21:00 | Moduł 5 – Proces Inicjowanie Projektu. Wykład i ćwiczenia |
| III DZIEŃ |
| 18:00 – 18:15 | Podsumowanie 2 dnia |
| 18:15 – 19:15 | Moduł 6 – Temat Plany. Wykład i ćwiczenia. |
| 19:15 – 19:45 | Moduł 7 – Temat Jakość. Wykład i ćwiczenia. |
| 19:45 – 20:00 | **Przerwa** |
| 20:00 – 21:00 | Moduł 8 – Temat Ryzyko. Wykład i ćwiczenia. Moduł 9 – Proces Zarządzanie Końcem Etapu. Wykład i ćwiczenia. |
|  | **IV DZIEŃ** |
| 18:00 – 18:15 | Podsumowanie 3 dnia  |
| 18:15 – 19:45 | Moduł 10 – Proces zarządzanie końcem etapu. Moduł 11 – Proces sterowanie etapem. Wykład i ćwiczenia |
| 19:45 – 20:00 | **Przerwa** |
| 20:00 – 21:00 | Moduł 12 – Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów. Wykład i ćwiczenia. |
| V DZIEŃ |
| 18:00 – 18:15 | Podsumowanie 4 dnia  |
| 18:15 – 19:45 | Moduł 13 – Proces zarządzanie dostarczaniem produktów. Moduł 14 – Proces zamykanie projektu. Wykład i ćwiczenia |
| 19:45 – 20:00 | **Przerwa** |
| 20:00 – 20:45 | Moduł 15 – Proces zarządzanie strategiczne projektem. Wykład i ćwiczenia. |
| 20:45-21:00 | Posumowanie szkolenia. Post test. |

*PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS.*